Раздел № 2

в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации

**Сведения**

**о договорах строительного подряда\*, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров в 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Договор:****дата, номер,****предмет****(строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос),** **в качестве кого выступает (генеральный подрядчик, подрядчик, технический заказчик, застройщик),****указание на досрочное расторжение договора** | **Наименование объекта****(проекта), местоположение**  | **Наименование Заказчика (застройщика), технического заказчика, генподрядчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, регионального оператора по капитальному ремонту, ИНН, адреса и контактные телефоны** | **Категория объекта (особо опасный, технически сложный, уникальный,****объект использования атомной энергии, не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным)** | **Стоимость работ по договору****(в руб.)** | **Выполнено** |
| **Дата начала и окончания работ по договору (на основании акта приемки результатов работ), этапов работ (план\факт)** | **Строительная готовность объекта, согласно календарного плана, размер выполнения от стоимости договора****(в %.)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 | 24 | г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | (Должность руководителя) | *М.П.* | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  | Телефон: |  |  |
|  | (Должность, Фамилия Имя Отчество) |  |  |  |  |

*Примечание*: \*Договор строительного подряда – договор о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором; договор на осуществление функций технического заказчика, договор на осуществление видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (перечень видов работ утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. №624).